Договор подряда № _________

на выполнение работ

г. Железноводск                                                                                 "____" __________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора Дзиова Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава и генеральной доверенности от 18 мая 2018г. №12, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, по результатам процедуры открытого запроса предложений, объявленного на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на основании Протокола заседания Единой закупочной комиссии № __________ от «___» ___________ 2018 года и Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания», утвержденным общим собранием участников ООО «КЭУК» №02/17/ВОСУ  от 22.12.2017г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию Заказчика работы по строительству системы телемеханики  для нужд ООО «КЭУК» в объеме согласно Техническому  заданию (далее по тексту – работы) в соответствии с условиями настоящего Договора,  а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.2 Виды и объем работ, выполняемых Подрядчиком, определены в Техническом задании (Приложение 1).

1.3.	 Стороны признали обязательными к исполнению требования, содержащиеся в строительных нормах и правилах.

1.5.	 Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

1.6.	 Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

1.7.	 Руководствуясь ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" стороны пришли к соглашению применять в качестве первичных учетных документов  акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)  и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), содержащихся в Альбоме унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ (утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять работы в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение 2 к договору),  Техническим заданием, а также в соответствии с действующими нормами, правилами, техническими условиями и требованиями.

2.1.2. Приступить к выполнению работ в течение 3-х рабочих дней с момента заключения настоящего договора.

2.1.3. Обеспечить выполнение работ своими или привлеченными силами и средствами.

2.1.4. Осуществить за свой счет доставку на место проведения работ материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники.

2.1.5. Вывезти в 2-х дневный срок со дня приемки работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории.

2.1.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.8. При выполнении работ соблюдать требования действующего законодательства об охране окружающей среды, безопасности строительных работ, пожарной безопасности, охраны труда.

2.1.9. При выполнении работ и после их окончания обеспечить восстановление элементов благоустройства, асфальтовых и тротуарных покрытий, нарушенных при производстве работ, в порядке и сроки, предусмотренные Правилами благоустройства в городе Железноводске. Подрядчик несет ответственность за своевременное и надлежащее восстановление элементов благоустройства, нарушенных при производстве работ.

2.1.10. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

2.1.11. Получать необходимые разрешения и согласования на проведение работ от уполномоченных органов и организаций и нести все связанные с этим расходы.

2.1.12. В течение 2 календарных дней с момента составления счетов-фактур на работы передать их Заказчику.

2.1.13. Передать Заказчику при подписании акта выполненных работ (форма КС-2):

- техническую документацию в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Правилами эксплуатации электроустановок, в том числе:

- утвержденную проектную (рабочую, техническую) документацию на объекты;

- акты испытаний и наладки оборудования;

- акты приемки объектов в эксплуатацию;

- исполнительные рабочие чертежи оборудования и сооружений,  электрические схемы;

- технические паспорта основного оборудования

- паспорта и сертификаты соответствия оборудования

- акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2).

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Принять и оплатить работы в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.2.2. Назначить в трехдневный срок с момента заключения настоящего договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему договору и за подписание актов по настоящему Договору.

2.2.3. Принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с настоящим договором и нормами действующего законодательства, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

2.2.4. При наличии замечаний по выполненным работам в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика акта выполненных работ, предоставить письменный мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ, согласовать с Подрядчиком перечень необходимых доработок и срок их выполнения.

2.2.5. Предложения по изменению технической документации предоставлять Подрядчику в письменной форме в срок не позднее 3-х дней.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Устранить выявленные недостатки результатов работ своими силами или поручить выполнение ремонтных работ третьим лицам. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

2.3.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.3.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

2.3.4. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

2.3.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

2.3.6. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.7. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.8. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора, или устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.3.9. В любое время до сдачи ему результата работы Заказчик вправе отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов о приеме выполненных работ.

2.4.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с настоящим Договором.

2.4.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

2.4.4. В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.

2.4.5. В случаях, когда исполнение работы по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы.

2.4.6. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору подряда препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. В этом случае Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора.

2.4.7. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Договору субподрядчиков по согласованию с Заказчиком.

3.  СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1.	Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему договору, составляет ___________________________(___________________________________________________) рублей ___ копеек, в том числе 18% НДС ______________________ (_________________________________________) рублей ___ копеек. Стоимость работ по настоящему договору определяется согласно локально-сметным расчетам и включает в себя стоимость материалов, использованных Подрядчиком.

3.2.	Указанная в п.3.1. настоящего Договора стоимость работ является твердой. Подрядчик должен обеспечить выполнение  работ, необходимых для исполнения мероприятий, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения стоимости.

3.3.	Изменение цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки стоимости работ по Договору, кроме случаев, когда Заказчик вносит изменения в техническое задание с последующим изменением проектно-сметной (рабочей, технической) документации. В этом случае соответствующее изменение стоимости работ по настоящему Договору оформляется путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к нему.

3.4. Оплата выполненных работ  производится на основании подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-2, КС-3) и счетов фактур до 31.12.2018г. Возможна предоплата до 30%.

3.5. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счетов на оплату, выставляемых Подрядчиком.

4.	 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Начальный срок выполнения работ по настоящему договору –  с даты подписания договора.

Конечный срок выполнения работ – 31 декабря 2018 г.

Срок выполнения работ по настоящему договору включает согласование Подрядчиком  проектной (рабочей, технической) документации с компетентными государственными и муниципальными органами, заинтересованными организациями и службами.

4.2. Подрядчик не несет ответственность за нарушения сроков выполнения работ, вызванные действиями (бездействиями) государственных органов, заинтересованных организаций, служб муниципального образования при согласовании технической документации, которые не связаны с ненадлежащим исполнением (не исполнением) Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

4.3.Для осуществления технического надзора и контроля выполнения работ Заказчик назначает своего представителя, который контролирует производство работ и совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

4.4. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), предоставленного Подрядчиком по окончанию выполнения работ.

4.5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта о приемке выполненных работ, обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки указанной в договоре работы или технической документации.

4.6. При подписании акта о приемке выполненных работ Подрядчик передает Заказчику всю исполнительно-техническую документацию на объект в соответствии с п.2.1.12.

4.7. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения работ, Подрядчик вправе приостановить их, поставив в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работ. В этом случае стороны обязаны в 30-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

4.9. Если в процессе приемки результата работ Заказчиком будут обнаружены недостатки, сторонами подписывается Акт выявленных недостатков, с указанием сроков, в которые указанные недостатки должны быть устранены.

5.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной (рабочей, технической) документацией, действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

5.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ составляет 36 месяцев с момента  ввода объекта в эксплуатацию.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

Для участия в составлении акта дефектов и недоделок, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления и подписания акта дефектов и недоделок Заказчик организует проведение квалифицированной экспертизы, в целях составления акта дефектов и недоделок. При этом Подрядчик лишает права оспаривать составленный акт дефектов и недоделок.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

6.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1.	За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2.	Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.3.	Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, ненадлежащее качество предоставленных материалов и оборудования в порядке и по основаниям, предусмотренным ст. 723 ГК РФ. Подрядчик отвечает за соответствие использованных материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

6.4.	Подрядчик несет ответственность за осуществление строительных работ, которые влияют на безопасность объекта капстроительства, без наличия соответствующих разрешений, лицензий, допусков, членства в СРО.

6.5.	При прекращении работ по вине Заказчика, последний оплачивает стоимость работ пропорционально выполненному объему работ на момент прекращения работы.

6.6.	В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, а также возмещения причиненных убытков.

6.7.	Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ на объект.

6.8.	Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.9.	За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.10.	Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет предоставившая их сторона.

6.11.	Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки законченного монтажными работами объекта приемочной комиссией несет Подрядчик.

6.12.	В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

6.13.	Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6.14.	Скрытые недостатки, обнаруженные Заказчиком после приемки работ, подлежат безвозмездному устранению Подрядчиком в течение 10 дней с момента его уведомления.

6.15.	В случае нарушения Подрядчиком сроков составления счетов-фактур, установленных  п. 3 ст. 168 Налогового кодекса РФ, и (или) их передачи Заказчику (пп.2.1.11. Договора), Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1% от стоимости работ (п.3.1. Договора) в течение трех рабочих дней с момента получения письменного требования заказчика.

6.16.	Стороны пришли к соглашению, что проценты в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ по настоящему Договору не начисляются.

7.	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

7.2.	Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала производства работ более чем на 15 дней;

- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

- не устранения Подрядчиком в согласованные сроки выявленных в ходе работ недостатков;

- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом  Подрядчика не менее, чем за 15 дней.

7.3. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случае консервации или остановки Заказчиком производства работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца.

8.	НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

8.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное действие которых, они не имеют возможности. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2.	Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения производства работ. Если Стороны не смогут договориться в течение трех месяцев, тогда каждая Сторона вправе требовать расторжения настоящего Договора.

9.	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1.	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

9.2.	Претензионный порядок урегулирования спора является обязательным для Сторон. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения.

9.3.	При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде Ставропольского края.

10.	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1.	Для заключения настоящего договора Подрядчик предоставляет документацию, подтверждающую право осуществления работ по настоящему договору.

10.2.	В случае, если Заказчиком была установлена необходимость в консервации объекта, то Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы в 30-дневный срок с момента их приостановления.

10.3.	Подрядчик не имеет права продавать или передавать проектную документацию третьим лицам.

10.4.	Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате исполнения договора по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

10.5.	Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства или смену должника, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

11.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2.	Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

11.3.	Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

11.4.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.5.	Все приложения настоящего Договора являются его неотъемлемыми частями. Настоящий Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

11.6.	Перечень приложений к настоящему Договору:

Приложение 1 - Техническое задание;

Приложение 2 – График выполнения работ.

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Подрядчик: |  | Заказчик: ООО «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания» Юридический адрес: 123112 г. Москва, ул. Набережная Пресненская 8, строение 1, почтовый адрес: 357405 г. Железноводск. ул. Проскурина. 56, ИНН 7714662394 КПП 262743001, реквизиты банка: СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК Г. СТАВРОПОЛЬ БИК 040702615 к/с 30101810907020000615 р/с 40702810660100002283 |
| --- | --- | --- |

|  |  | Исполнительный директор ООО «КЭУК» |
| --- | --- | --- |
|  |  | _____________________ А.Г. Дзиов |
|  |  | м.п. |

Приложение №1

к Договору №_________________

от «___»_______2018 г.

Техническое задание

Объект: Выполнение работ по строительству системы телемеханики для нужд ООО «КЭУК»

1.Объем работ:

1.1 строительству системы телемеханики  РП-4 для нужд ООО «КЭУК» .

2. Месторасположение объекта:

2.1  г.Железноводск. пос. Иноземцево

3. Основание:

3.1 Инвестиционная программа ООО «КЭУК» на 2018г.

4. Технические характеристики на поставку системы  системы телемеханики, включая монтаж и пусконаладочные работы для нужд ООО «КЭУК»

4.1Технические характеристики оборудования:

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Стоим ед, руб. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RZA33 с терминалом управления | 17 | шт. |  |  |
| 2 | Шкаф телемеханики диспетчерский ШТМД: | 1 | шт. |  |  |
|  | DeNTP-GG | 1 | шт. |  |  |
|  | DSW505T | 1 | шт. |  |  |
|  | PVI-15-24 | 1 | шт. |  |  |
|  | GSM IRZ RUH2 | 1 | шт. |  |  |
| 3 | Шкаф телемеханики ШТМ | 1 | шт. |  |  |
|  | DRAN120-24A | 2 | шт. |  |  |
|  | QUINT-DC-UPS/24DC/5 | 1 | шт. |  |  |
|  | TrioDiode | 1 | шт. |  |  |
|  | DIN16C-24 | 2 | шт. |  |  |
|  | R2IN6-1000 | 1 | шт. |  |  |
|  | Decont-A9E2 | 1 | шт. |  |  |
|  | RS-485 | 2 | шт. |  |  |
|  | GSM IRZ RUH2 | 1 | шт. |  |  |
| 4 | Рабочее место диспетчера АРМ Д: | 1 | шт. |  |  |
|  | ПК 22″ | 1 | шт |  |  |
|  | ПО "SyTrack-TOOL" CONFIG .X | 1 | шт. |  |  |
|  | ПО "SyTrack-TOOL" ModuleAdrConfig | 1 | шт. |  |  |
|  | ПО "SyTrack-TOOL" DEVELOP .X | 1 | шт. |  |  |
|  | ПО "SyTrack-WRT" WinDecont .X.Y | 1 | шт. |  |  |
|  | ПО "SyTrack-WRT" ARM-CLIENT | 1 | шт. |  |  |

Участник закупки должен указать товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. Наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.

5. Общие требования:

5.1. В поставке с оборудованием и материалами предоставить оригиналы комплектов технической и эксплуатационной документации на русском языке на оборудование и комплектующие (технические паспорта; комплект технических описаний и инструкций по эксплуатации, комплект паспортов на комплектующие изделия, предусмотренные предприятием-изготовителем (поставка документов комплектно с изделиями); инструкции по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию, ведомость эксплуатационных документов.

5.2. Гарантийный срок на поставляемое оборудование не менее 1 года, на выполненные работы не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.

5.3. Режим эксплуатации технологического оборудования – круглосуточный, непрерывный.

5.4. Технологическое оборудование установлено  помещениях.

5.5. Поставляемое оборудование безопасно в эксплуатации, надежно, малой энергоемкости и низким уровнем эксплуатационных затрат на обслуживание. Оборудование функционирует в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного производителем срока службы, при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию и ремонту.

5.6. Оборудование и комплектующие изделия сертифицированы в соответствии с Российским законодательством.

5.7. Поставляемое оборудование изготовлено с применением качественных материалов и с надлежащим техническим исполнением, обеспечивающим его нормальную и бесперебойную работу в течение всего заявленного нормативного срока службы, находиться у поставщика во владении на законном основании, быть свободным от любых прав третьих лиц, включая патенты, торговые марки, авторские права, коммерческие тайны или права на промышленные разработки, не заложенным и не находящимся под арестом.

5.8. Своевременное устранение Исполнителем недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в период гарантийной эксплуатации.

5.9. Поставляемое оборудование новое (произведено в текущем году закупки).

6. Сроки выполнения работ:

Начало работ: с в течении 3 дней с момента подписания.

Окончание работ: 31 декабря 2018 г.

9. Требования по выполнению работ:

Работы строительно-монтажные и пусконаладочные, должны быть выполнены в           соответствии с:

- Системой нормативных документов в строительстве;

- Государственными и отраслевыми стандартами;

10. Исходные документы для начала работ:

- График производства работ;

11. Контроль качества и приемка работ:

Подрядчик совместно с заказчиком осуществляют на любом этапе СМР контроль состава и объема выполняемых работ, требованиям НТД.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:                                                                                    Заказчик:

директор                                                                   Исполнительный директор

ООО «КЭУК»

____________________                                           ________________ А.Г.Дзиов

(подпись)                                                                                (подпись)

м.п.                                                                                                            м.п.

Приложение № 2

к Договору подряда

от "___ "___________  2018 г.

График

выполнения работ

Общество с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора Дзиова Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава и генеральной доверенности от 18 мая 2018г. №12, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________________, действующего на основании ____________ с другой стороны, в   рамках   заключенного  Договора  подряда  от "___ "_______  2018 г. (далее  - Договор), согласовали настоящий График выполнения работ:

Строительство системы телемеханики  для нужд ООО «КЭУК»для нужд ООО «КЭУК» в объеме согласно Техническому  заданию

| Наименование (вид) работ | Дата начала работ | Дата окончания работ |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные работы: | С даты заключения договора | «_____»______2018г. |
| 2. Строительно-монтажные работы: | с «___» _________ 2018г. | «_____»______2018г |
| 3. Пусконаладочные работы: | с «___» _________ 2018г | «_____»______2018г |

2. Настоящий График является неотъемлемой частью Договора.

3. Настоящий График составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой

юридической силой, по одному для каждой Стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:                                                                         Заказчик:

Исполнительный директор

ООО «КЭУК»

_______________ А.Г.Дзиов

(подпись)

м.п.